УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

общественной комиссии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Ю. Пинаев

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**Протокол № 3**

**заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2022 годы».**

г. Нижний Тагил «05» октября 2017 г.

На заседании присутствовали:

1. Председатель комиссии Пинаев В.Ю.
2. Заместитель председателя комиссии Захаров К.Ю.
3. Секретарь комиссии Зверева А.С.
4. Член комиссии Копысов Е.В.
5. Член комиссии Никкель К.Я.
6. Член комиссии Мальцев Г.Г.
7. Член комиссии Чапурин Н.А.
8. Член комиссии Юрченко В.П.
9. Член комиссии Копаев Н.А.

представитель ООО ГК «Уралстройкомплекс» - Лапин А.В.

представитель ООО «УБТ-Сервис» - Васильев И.Н.

Повестка дня собрания:

1. Подведение промежуточных итогов реализации программы благоустройства.
2. О контроле выполнения работ по благоустройству.
3. Выступил Копысов Егор Владимирович – начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2022 годы» выполняются работы по благоустройству 6 дворовых территорий. По результатам открытого конкурса заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству 6 дворовых территорий с обществом с ограниченной ответственностью ГК «Уралстройкомплекс». Дата начала работ 05.09.2017 года.

Выступил Юрченко Владимир Прокопьевич – начальник Управления городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2022 годы» выполняются работы по благоустройству 2 общественных территорий. По результатам открытого конкурса заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественных территорий с обществом с ограниченной ответственностью "УБТ-Сервис". Дата начала работ 04.09.2017 года.

Выступил представитель ООО ГК «Уралстройкомплекс» - Лапин Антон Владимирович о ходе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и сроках завершения работ. В настоящее время выполнены работы по асфальтированию пешеходных дорожек, подходов к подъездам, начаты работы по установке игрового и спортивного оборудования, а так же работы по озеленению.

Выступил представитель ООО «УБТ-Сервис» - Васильев Игорь Николаевич о ходе выполнения работ по благоустройству общественных территорий и сроках завершения работ. В настоящее время выполнены работы по укладке плитки «Бехатон» на пешеходных дорожках, выставлены бордюрные камни.

Обсуждение предложений председателя общественного движения «Тагил без ям» Чапурина Никиты Анатольевича о необходимости установки знаков «жилая зона» на дворовых территориях.

Обсуждение вопросов по составу комиссии приемки работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

1. Выступил представитель общероссийского общественного движения «Народный «Фронт за Россию» - Копаев Никита Александрович о контроле над выполнением работ по благоустройству. В еженедельном режиме производится объезд дворовых и общественных территорий с составлением фото отчета.

Выступил Копысов Егор Владимирович с предложением по завершению работ по благоустройству дворовых территорий проводить праздник двора.

Комиссия пришла к выводу, что работы по благоустройству дворовых и общественных территорий на всех объектах выполняются в соответствии с графиком.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.Ю. Захаров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Копысов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.Я. Никкель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.Г. Мальцев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П. Юрченко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Чапурин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Копаев

Протокол вела секретарь комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Зверева А.С.